Załącznik nr 7 do siwz i do umowy z dnia ..........

Umowa (projekt) nr ..................

zawarta w Parczewie, w dniu ..................... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 124, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 15873, reprezentowanym przez Dyrektora Janusza Hordejuka, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

............................................................................................................., reprezentowaną przez: .................................................., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy są:

- dostawa kardiomonitorów modułowych stacjonarnych wraz z centralą oraz

- dostawa aparatu rtg wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu Zamawiającego oraz

- dostawa tomografu komputerowego, umożliwiającego jednoczesną akwizycję szesnastu submilimetrowych nie nakładających się warstw, zgodnego                         z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do zadania nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz ofertą Wykonawcy z dnia ........................, wraz                  z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu Zamawiającego oraz

- roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 7A do umowy pn "Warunki umowne opracowania dokumentacji technicznej pracowni tomografii komputerowej oraz wykonania budowlanych robót adaptacyjnych dostosowujących pomieszczenia do potrzeb pracowni SP ZOZ w Parczewie", zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ - zadanie Nr 2.

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty niniejszą umową jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2010, wolny od wad, a Zamawiający powyższą okoliczność przyjmuje i akceptuje.

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt wchodzący w zakres przedmiotu umowy jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest oznaczony znakiem CE.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Na mocy niniejszej umowy, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostarczenie sprzętu, wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1-3 odpowiednim transportem           i na własny koszt do siedziby Zamawiającego,

- przeprowadzenie co najmniej dwóch szkoleń personelu (minimum 10 dni roboczych) w terminach ustalonych z Zamawiającym w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonych protokołem, z wydaniem indywidualnych zaświadczeń dla pracowników o odbytych szkoleniach,

- instalacja sprzętu, podłączenie do mediów zasilających i uruchomienie na swój koszt,

uczestnictwo w odbiorze technicznym i przekazanie sprzętu w użytkowanie protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli stron umowy,

- zapewnienie w okresie gwarancyjnym obowiązkowych, bezpłatnych przeglądów, (obejmujących w szczególności koszty robocizny, materiałów, dojazdów) wymaganych dla dobrej pracy aparatów, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji

- wymiana elementu, podzespołu na nowy w przypadku nieskutecznych co najmniej dwóch napraw danego elementu, podzespołu.

- wymiana elementu, podzespołu na nowy w przypadku nieskutecznych co najmniej trzech napraw danego elementu, podzespołu.

2. Do obowiązków wykonawcy należało będzie także:

- wykonanie ochrony radiologicznej tj. wykonanie osłon stałych pomieszczeń wraz                     z przedłożeniem dokumentów programu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, uzgodnione z WSSE w Lublinie w zakresie zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami dla obiektów Zakładów Opieki Zdrowotnej spełniające warunki określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180 poz. 1325).

- wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na montaż tomografu komputerowego i aparatu RTG; niezbędne prace adaptacyjno – instalacyjne powinny w szczególności polegać na przebudowie i dostosowaniu pomieszczeń sterowni tomografu i aparatu rtg, łazienki pacjenta oraz pomieszczenia przygotowawczego. Przebudowa i dostosowanie nastąpi w szczególności poprzez wymianę drzwi (w tym montaż drzwi przeciwpromiennych), wykonanie podłóg, ścian i sufitów oraz instalacji elektrycznych, wodnych i wentylacyjnych oraz klimatyzacji dla TK według norm przewidzianych dla tego typu pomieszczeń. Wykonawca dokona uzgodnień z WSSE w Lublinie w celu uzyskania postanowienia o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych,

- zdemontowanie, wywiezienie i utylizacja urządzeń RTG znajdujących się dotychczas w pomieszczeniach przeznaczonych przez Zamawiającego na pracownię RTG, oraz przekazanie Zamawiającemu oświadczenia/dokumentu o poddaniu utylizacji.

- protokolarne przekazanie pracowni tomografii komputerowej i aparatu rtg po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganiami i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności pracowni bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego włącznie z zezwoleniem na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego i tomografu komputerowego wydane przez WSSE Oddział Higieny Radiacyjnej w Lublinie.

- W trakcie prowadzonych prac adaptacyjnych wszelkie przerwy w dostawie mediów (energia elektryczna, woda, c.o.) musza być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone podczas wykonywania robót budowlanych Zamawiającemu i osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wykonanych robót – zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji      robót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

§ 3

Cena

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1 w kwocie brutto: …………… zł (słownie: ........................................zł).

- Cena określona w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem, montażem, instalacją przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,                                   w szczególności: wartość kompletnego tomografu komputerowego, kardiomonitorów modułowych stacjonarnych wraz z centralą, aparatu RTG, wszelkie koszty transportu sprzetu do siedziby Zamawiającego, zainstalowanie, uruchomienie, koszty sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej, technicznej, koszty prac adaptacyjnych pomieszczeń, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego, wszelkie koszty opłat pośrednich, koszty pełnej gwarancji i koszty obowiązkowych przeglądów                        w okresie gwarancyjnym, koszty ewentualnej odprawy celnej, cła i podatku VAT.

- Ceny jednostkowe, określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ (załącznik nr ...do niniejszej umowy), nie wzrosną przez okres obowiązywania umowy.

- Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie obowiązywania umowy.

§ 4

Płatność

- Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie do 30 dni,  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w tym prawidłowość działania sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1-3.

- Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Ewentualny przelew wierzytelności oraz należności ubocznych rzecz innego podmiotu,        w tym też zawarcie umowy faktoringowej lub umowy poręczenia może odbyć się wyłącznie za zgodą organu założycielskiego Zamawiającego.

4. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego.

§ 5

Protokół zdawczo-odbiorczy

1. Protokół zdawczo-odbiorczy strony sporządzą po uruchomieniu i stwierdzeniu prawidłowości działania przedmiotu dostawy.

2. Z momentem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje, instrukcję oraz ustali z Zamawiającym terminy szkoleń personelu Zamawiającego.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy:

- instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim;

- karty gwarancyjne;

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;

- niezbędną dokumentację techniczną sprzętu;

4. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zakończenia produkcji sprzętu będącego przedmiotem umowy lub jego modyfikacji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na inny o takich samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie. Zmiana sprzętu może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście lub/i przy pomocy podwykonawców.

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców w zakresie   .......................................................................................

§ 6

Gwarancja

- Wykonawca udziela .... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt objęty zakresem umowy jest zgodny ze złożoną ofertą, zostanie zamontowany, zainstalowany i przekazany do użytkowania           z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na użytkowanie bez z żadnego uszczerbku, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, w okresie gwarancyjnym, obowiązkowych bezpłatnych, przeglądów wymaganych dla dobrej pracy przedmiotu dostawy, w tym           1 przeglądu w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia bezpłatnego serwisu. Serwisowanie sprzętu powinno być ewidencjonowane zgodnie z książką serwisową producenta.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu, podzespołu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania na nowe, aktualne wprowadzane przez producenta sprzętu.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu co najmniej 10 letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace budowlane, określone w § 1 ust 1 pkt 2 umowy. Okres gwarancji jakości dla prac budowlanych wynosi 36 miesięcy i 24 miesięcy dla wyposażenia pracowni w tym urządzeń klimatyzacji, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.

- Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami § 6 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.

§ 7

Kary umowne

    - W przypadku, gdy Wykonawca przekroczy, określony w § 10 ust. 1 pkt. 2 i 3, termin oddania sprzętu do eksploatacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto (określonej w §3 ust. 1) za każdy dzień zwłoki.

1. W przypadku, gdy Wykonawca przekroczy, określone w § 10 ust. 1 pkt. 3 i 4, terminy wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania i żądania kary umownej w następujący sposób:

1) wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto obliczonej jako suma poz. 1-4 z formularza cenowego (dotyczy terminu z § 10 ust. 1 pkt 3)

2) wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy z poz. 5 z formularza cenowego (dotyczy terminu z § 10 ust. 1 pkt 4) za każdy dzień zwłoki".

    - W przypadku odstąpienia Wykonawcy bądź Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny umowy, określonej w § 3 ust. 1.

    - Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza terminy określone w § 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.

    - Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, w tym poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Wykonawcy o tym fakcie.

    - W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie przewyższa określoną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. W przypadku, gdy szkoda powstała w związku z realizacją umowy, przewyższa określoną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

    - Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją § 7 umowy.

    - Za każde naruszenie obowiązków, wynikających z postanowień § 8 niniejszej umowy, strona dopuszczająca się naruszenia może zostać obciążona karą umowną w wysokości do 5 000,00 zł.

§ 8

Informacje poufne

- W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” oznacza informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub uzyskaną w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie pisemnej, ustnej, czy też elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to w szczególności informacje, które strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej strony lub osób trzecich, nieujawnione przez stronę, której dotyczą do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe dotyczące w szczególności pacjentów Zamawiającego czy tez osób u niego zatrudnionych, a które zostały powzięte przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotowej umowy. Do ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.          o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) i odpowiednio przepisy niniejszego § 8 umowy.

- W przypadku wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona zobowiązana do zachowania tajemnicy, zwróci się do drugiej strony o wyjaśnienie wątpliwości.

- W związku z powierzeniem informacji poufnych stronie, dana strona zobowiązana jest do zachowania ich poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu, co najmniej, równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego charakteru działalności stron.

- Strony zobowiązują się korzystać z wszelkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji umowy, nie ujawniać ich osobom trzecim i nie upubliczniać bez pisemnej zgody strony, której informacje poufne dotyczą.

- Nie stanowi uchybienia obowiązkowi zachowania w tajemnicy informacji poufnych, ujawnienie takich informacji w wyniku zobowiązania nałożonego przez uprawniony organ administracji publicznej. Strona, która zobowiązana zostanie przez uprawniony organ do ujawnienia informacji poufnej, niezwłocznie zawiadomi o tym stronę przeciwną.

- Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji poufnych przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.

- Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obciąża strony przez okres obowiązywania umowy a także, przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.

§ 9

Osoby kontaktowe

    - Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, ze strony Zamawiającego, sprawować będzie Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Zdzisław Miszczak.

    - Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie prowadzonych prac będzie ……………......

§ 10

Termin i miejsce realizacji

- Strony ustalają następujące terminy dotyczące realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy:

1)przekazanie przez Zamawiającego pomieszczeń nastąpi, nie później niż w ciągu   7 dni od zawarcia umowy,

1) przekazanie przez Zamawiającego pomieszczeń nastąpi po zatwierdzeniu kompletnej dokumentacji o której mowa w zał. nr 7A §2 ust. 1,

- rozpoczęcie prac adaptacyjnych nastąpi, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania pomieszczeń do adaptacji,

- zakończenie adaptacji pomieszczeń pracowni radiologicznej i przekazanie do użytku pracowni wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni rtg i tomografu nastąpi nie później niż do dnia 15.11.2011 r.

- dostawa kardiomonitorów modułowych stacjonarnych wraz z centralą oraz

instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu Zamawiającego w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r.

- Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba zamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 124.

§ 11

# Ubezpieczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały okres obowiązywania (realizacji) umowy dla celów wykonania niniejszej umowy :

      - kontraktowa - w wysokości ............... zł (minimum na kwotę odpowiadającą 50% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1)

      - deliktowa - w wysokości ........ zł (minimum 500 000,00zł)

2. Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w terminie podpisania Umowy. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

§ 11

Zabezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4%     wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 tj. kwotę ......... zł w formie:     ...................

- Strony postanawiają, że:

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia.

- Część zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia               i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w tym zakresie.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami           z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe         w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą przekazane do rozstrzygania do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:						Zamawiający:

................................					....................................